

| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| --- |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

| Resumen de avance proyecto APT | A fecha de 09/10/25 hemos realizado un prototipo funcional de nuestro proyecto, se puede visualizar el funcionamiento del registro de usuarios nuevos, tenemos una vista provisional del inicio que verá el usuario estudiante, por ahora solo se tiene una plantilla provisoria para mostrar en esta fecha un inicio básico que da la bienvenida al usuario registrado, dando la opción de realizar un reporte nuevo o cerrar sesión. El funcionamiento del reporte se encuentra en versiones de prueba pero funcional para realizar dichas pruebas de comportamiento. |
| --- | --- |
| Objetivos | Modificar a futuro, funcionamientos y diseños de visitas, dando prioridad a los ajustes de funcionamiento. |
| Metodología |  |
| Evidencias de avance | Las evidencias a presentar respecto al desarrollo se encuentran en el repositorio del proyecto alojado en [GitHub](https://github.com/TosKano0/Adipem-cattus) por el cual se puede comprobar el avance mediante los commits realizados por parte del equipo de desarrollo. Se logra avanzar en equipo cubriendo tareas disponibles y que se buscaban priorizar para esta entrega de avance, logrando trabajar simultáneamente en el armado de este proyecto |
| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** | | |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. | | |

| Plan de Trabajo | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Análisis de requerimientos | Levantamiento de información | PC, Google Docs | 4 Semanas | Jordan / Moisés / Ignacio | Etapa completada. Se definieron requerimientos y roles. | Completada | Ninguno |
| Diseño de software | Mockups y arquitectura | PC,  Figma | 1 Semana | Jordan / Moisés / Ignacio | Se elaboraron los primeros bocetos de interfaz y del modelo relacional de BD. | Completada | Cambios ligeros en diseño |
| Desarrollo frontend / Desarrollo backend (simultáneo) | Implementación de interfaz / API y lógica de negocio | React.js, Bootstrap, Django (Python), Sqlite, GitHub | 7 Semanas | Jordan / Moisés / Ignacio | Vistas básicas operativas; pendiente mejora visual y ampliación de módulos. Pruebas de conexión funcional con frontend de forma local. | En curso | Mejorar diseño visual y usabilidad.  Integrar autenticación mejorada y actualización de la base de datos. |
| Integración | Conexión frontend-backend | Git, GitHub, Postman, | 2 Semanas | Jordan / Moisés / Ignacio | Conexión inicial establecida para pruebas. | En curso | Ninguno |
| Pruebas (simultáneo) | Unitarias e integración | Django, Postman, GitHub, | 7 Semanas | Jordan / Moisés / Ignacio | Pruebas unitarias iniciales completadas con éxito. | En curso | Ninguno |
| Despliegue | Publicación de la aplicación | GitHub, entorno de despliegue | 1 Semana | Jordan / Moisés / Ignacio | Aún no iniciado. Planificado para la siguiente entrega. | No iniciado | Se realizará tras la validación completa del sistema. |
| Documentación | Informe y manual | Word, GitHub | 2 Semanas | Jordan / Moisés / Ignacio | Redacción en progreso | En curso | Se completará junto al despliegue. |
| Presentación | Defensa final | PowerPoint, GitHub | 1 Semana | Jordan / Moisés / Ignacio | Planificada para la etapa final del proyecto. | No iniciado | Ninguno |

| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| --- |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo:  Los factores que nos han facilitado parte del desarrollo fue la ayuda de material complementario que se utilizó para el desarrollo inicial, se utilizaron tanto videos como otras fuentes de información.  Los factores que nos han dificultado el desarrollo fueron los tiempos que se redujo por temas ajenos a los del equipo. La solución propuesta para esto fue el reorganizamiento de los tiempos de trabajo para recuperar el tiempo que anteriormente se había perdido |
| --- |

| Actividades ajustadas o eliminadas:  Como bien se menciona en el punto anterior, el tiempo fue un factor que se nos escapaba de las manos por asuntos ajenos al grupo y el desarrollo, con ese problema sobre la mesa se decidió realizar ajustes de tiempos de desarrollo para compensar el tiempo perdido y tener para el dia de hoy 09/10/25 una parte desarrollada para mostrar como avance. |
| --- |

| Actividades que no has iniciado o están retrasadas:  A fecha de la entrega del avance 09/10/25, tenemos retrasada lo que sería la vista de los usuarios “mantenimiento”, ya que hemos priorizado al usuario “estudiante” que usará la función central que vendría siendo los reportes. Con el tema del estudiante, tenemos retrasada su vista pulida, a fecha de esta entrega ya indicada, hicimos que se muestre el cómo ingresa y puede hacer y enviar un reporte, por lo que faltaria como bien se indicó, pulir lo que verá el usuario “estudiante” |
| --- |